## Slide 1: 如何創建用戶故事地圖？
由使用者特性出發 - 創建用戶故事地圖
由功能特性出發 - 創建用戶故事地圖的8個步驟
Martin Fowler 說: 「故事地圖是一門在需求拆分過程中保持全景圖的技術。」

## Slide 2: 由使用者特性出發
前期準備 : 召集3-5名產品核心人員
整理創意框架: 明確產品的目標是什麼？
刻畫用戶畫像
從最重要的用戶類型下手 「首先他會怎樣，然後怎樣，然後……」= 場景示意圖。
深挖細節
選出 MVP 發布計劃
能為用戶解決哪些問題？
公司、用戶都能獲得哪些收益?
產品面向的主要用戶群是那些？
產品的潛在用戶群有哪些？
誰會為我們的產品付錢？
創建的「用戶故事地圖」涵蓋了多個用戶故事和敘事主線，包含了項目人員所有的願景。
用戶在這一步具體要做什麼事情？
用戶在這一步還有其他選擇麼？
如何做才能更符合用戶的習慣？
出現問題時如何解決？

## Slide 3
選出主要使用者
描述此使用者的操作行為
寫出此構成此活動的細部工作項目
寫出個工作項目的使用者故事
活動一、
活動二、
活動三、
Task
Task
Task
Task
Task
Task
Task
使用者故事
使用者故事
使用者故事
使用者故事
使用者故事
使用者故事
使用者故事
使用者故事
使用者故事
使用者故事
使用者故事
使用者故事
使用者故事
使用者故事
使用者故事
使用者故事
使用者故事
《 創建步驟 》
Backbone
Activities
Time
Priority
使用者故事
使用者故事
Release
3~5名專家
依使用者畫出「場景示意圖」
寫出完成活動所需要的工作
寫出使用者故事
skeleton
1
2
Icebox
創建用戶故事地圖
3

## Slide 4: 製作使用者故事地圖三步驟
Create User Story Mapping.
Prioritize a User Story Mapping.
  運用薄層方法簡化第一層使用者故事!
  Prioritizing by risk and assumptions(根據風險和假設確定優先級)
  Applying Cynefin to prioritization
  (決策於渾沌之中，五種情況：簡單、繁雜、錯綜複雜、混亂、無序。)
  經常重新排序!
Learn how to Facilitate a User Story Mapping.
選出主要使用者
描述此使用者的
操作行為
寫出此構成此活動的
細部工作項目
寫出個工作項目的
使用者故事
簡單
繁雜
錯綜
複雜
混亂

## Slide 5: 由使用者特性出發
召集到3-5名對產品非常熟悉的人員參與
採用靜默頭腦風: 每個人都用同樣顏色的便簽來書寫自己的用戶任務(user task)最重要的事。
所有的便簽進行分組，將類似的任務分為一組
選擇另外一個顏色的便簽，對每個組進行命名
對這些分好組的便簽進行排序，
按照 「行走的骨骼」 用戶行為這行開始講述用戶故事，確保你沒有遺漏任何用戶行為和用戶任務。
在每個用戶任務下面添加更加細節的 用戶故事（User Stories）
針對第一個發布的所有用戶故事進行分解，確保我們的第一個發布越小越好。

## Slide 6: 使用者故事地圖電子化
形成
文檔
記錄
導入TFS，創建產品backlog
運用TFS

## Slide 7: 建立Backlog 1 – 映射功能區域
功能區域
用戶故事地圖
TFS項目區域路徑配置
運用TFS

## Slide 8: 建立Backlog 2 – 導入用戶故事和功能點
用戶故事地圖
影響地圖
Excel 會議記錄
TFS 產品積壓工作（backlog）
批量導入
運用TFS